Система диспетчеризации типографии

Глоссарий

Версия <1.0>

Лист изменений

| Дата | Версия | Описание | Автор |
| --- | --- | --- | --- |
| <15/мар/06> | <1.0> | Отчёт о выполнении лабораторной работы № 4 | Т.В. Подшивалова |

Содержание

1.	Введение	4

1.1	Цель	4

1.2	Контекст	4

1.3	Ссылки	4

2.	Определения	4

2.1	Понятия, используемые при описании исходной информации	4

2.1.1	Заказ	4

2.1.2	Работа	4

2.1.3	Ресурс	4

2.1.4	Задание (элемент плана)	4

2.1.5	Работник	4

2.1.6	Штатное расписание	5

2.1.7	Бригада	5

2.1.8	Участок	5

2.1.9	Смена	5

2.1.10	Расписание смены	5

2.2	Понятия, используемые при планировании	5

2.2.1	Статус работы	5

2.2.2	Допустимый интервал.	5

2.2.3	Критический срок исполнения работ.	5

2.2.4	Коллизия	5

2.3	Используемые документы	5

2.3.1	Предварительный план изготовления	5

2.3.2	Общий план изготовления	6

2.3.3	План-график исполнения заказа	6

2.3.4	Сменное задание	6

Глоссарий

# Введение

## Цель

Глоссарий содержит описания терминов, используемых при проектировании информационной системы диспетчеризации типографии. Определяются основные понятия, непосредственно связанные с планированием и диспетчированием заказов.

## Контекст

Глоссарий создан в рамках проекта автоматизации типографии «Печатник»

## Ссылки

Сопутствующая информация представлена в документах Диспетчеризация полиграфического производства.doc; 01-Vision.doc.

# Определения

## Понятия, используемые при описании исходной информации

### Заказ

Заказ – заявленная заказчиком потребность в изготовлении продукции. Характеризуется свойствами (тираж, бумага, размеры и т.п.). Ассоциировано с совокупностью работ, упорядоченных в порядке исполнения.

### Работа

Работа – единица предварительного планирования. Представляет собой работу на конкретном оборудовании (ресурсе) над одной единицей продукции (заказом). В задачах планирования и диспетчеризации не анализируется разбиение работы на технологические операции.

Работа является реализацией некоторого типа работ и относится к конкретному заказу.

### Ресурс

Ресурс – единица оборудования, либо исполнитель, планируемая диспетчером.

### Задание (элемент плана)

Задание – атомарная единица планирования диспетчером. В процессе предварительного планирования каждой работе соответствует своё задание (отношение 1:1). При планировании диспетчером в случае необходимости работы разбиваются на элементы – элементарные задания (например, длительность работы превышает длительность смены, продукция поступает порциями с интервалом и т.п.). Задание ассоциируется с одной единицей оборудования и одним или более работниками, бригадой. Один из работников является ответственным исполнителем.

Задание не может превышать по продолжительности рабочую смену.

### Работник

Работник – атомарный человеческий ресурс при планировании. Работник имеет должность в соответствие со штатным расписанием. Согласно его должности, работнику делегируются полномочия по исполнению тех или иных работ.

### Штатное расписание

Штатное расписание – не персонифицированный перечень должностей с указанием количества для каждой из них. Для каждой должности определяется перечень работ, которые должен выполнять работник, занимающий данную должность.

### Бригада

Бригада – совокупность работников, работающих совместно в одну смену и в одном цехе. Диспетчером планируется объем и сроки выполнения работ целиком на бригаду.

### Участок

Цех  – группировка ресурсов (оборудования и персонала).

### Смена

Смена – временной интервал в течение суток. Как правило, различают три 8-часовые, две двенадцатичасовые смены и работу «в день», например – с 9 до 18.

### Расписание смены

Расписание – график чередования смен при работе бригады.

## Понятия, используемые при планировании

### Статус работы

Статус работы – состояние работы с точки зрения диспетчеризации. В первом приближении будем различать следующие статусы: «работа заказа, принятого к исполнению», «работа спланирована», «работа частично выполнена», «работа выполнена».

### Допустимый интервал.

Допустимый интервал – сроки, в которые может быть выполнена (запланирована) работа, не нарушая технологической последовательности и сроков выполнения заказа.

### Критический срок исполнения работ.

Срок начала работы в плане, перенос работы позже которого приводит к срыву сроков изготовления заказа исходя из технологических ограничений.

### Коллизия

Коллизия – противоречивая информация в плане, приводящая либо к невозможности исполнения плана, либо к нарушению обязательств перед заказчиком.

Коллизии возможны в случаях:

два задания по обработке одной и той же единицы продукции имеют совмещение на временной шкале;

два задания по обработке различных единиц продукции, использующих один и тот же ресурс, имеют совмещение на временной шкале;

работа заканчивается после срока сдачи заказа.

## Используемые документы

### Предварительный план изготовления

Предварительный план изготовления – план, содержащий информацию обо всех работах, независимо от из состояния.

### Общий план изготовления

Общий план изготовления – план, содержащий информацию только о работах в состоянии «работа заказа, принятого к исполнению».

### План-график исполнения заказа

План-график исполнения заказа – план, содержащий информацию (плановую и фактическую) обо всех работах по подготовке и изготовлении конкретного заказа.

### Сменное задание

Сменное задание – выдержка из общего плана изготовления за определённую дату, смену и для определённого цеха.