- План управление персоналом

| План управления персоналом |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнители | Роли | Сроки, источники |  |  |
|  |  | Дата вовлечения в работы проекта | Дата высвобождения из работ проекта | Источник |
| Коровкина Н.Л. | Спонсор | 29.12.2008 | 19.02.2010 | Зак |
| Сидоров С.С. | Руководитель (Исп) | 26.12.2008 | 19.02.2010 | Исп |
| Михеев А.Р. | Администратор (Исп) | 31.12.2008 | 19.02.2010 | Исп |
| Петров П.П. | Руководитель (Зак) | 26.12.2008 | 19.02.2010 | Зак |
| Розвальнев Р.О. | Администратор (Зак) | 31.12.2008 | 19.02.2010 | Зак |
| Тарасов А.Е. | Системный архитектор | 13.01.2009 | 19.02.2010 | Исп |
| Куракина Е.А. | Бизнес-аналитик | 26.12.2008 | 19.02.2010 | Исп |
| Лебедева А.А. | Бизнес-аналитик | 26.12.2008 | 19.02.2010 | Исп |
| Александров Г.Н. | Руководитель группы 1 | 19.01.2009 | 12.02.2010 | Исп |
| Иванов П.Р. | Программист | 01.06.2009 | 12.02.2010 | Исп |
| Петров К.В. | Программист | 01.06.2009 | 12.02.2010 | Исп |
| Николаев П.М. | Программист | 01.06.2009 | 03.07.2009 | Исп |
| Иванов Е.Ю. | Руководитель группы 2 | 19.01.2009 | 26.01.2010 | Исп |
| Сидоров У.А. | Ведущий специалист | 23.04.2009 | 26.01.2010 | Исп |
| Тюрин И.Т. | Программист | 01.06.2009 | 26.01.2010 | Исп |
| Дудин И.М. | Руководитель группы 3 | 19.01.2009 | 26.10.2009 | Исп |
| Демиденко О.А. | Тестировщик | 11.08.2009 | 26.10.2009 | Исп |
| Макеев М.А. | Руководитель группы 4 | 19.01.2009 | 19.02.2010 | Исп |
| Макаренко А.К. | Консультант | 11.11.2009 | 22.02.2010 | Исп |
| Зайцев М.Т. | Консультант | 11.11.2009 | 22.02.2010 | Исп |