- Команда Проекта

Руководителем Проекта со стороны ОАО «Заказчик» является Начальник IT-департамента ОАО «Заказчик» Петров П.П.

Руководителем Проекта со стороны ОАО «Исполнитель» является Сидоров С.С.

Для выполнения Проекта формируется проектная команда. В ее состав включаются сотрудники Заказчика и Исполнителя. Проектная команда утверждается Руководителями Проекта. Для каждого члена проектной команды определяются его роль и область ответственности. В ходе выполнения Проекта состав проектной команды и полномочия членов команды могут быть изменены и дополнены. В приведенной таблице указаны функции Руководителей Проекта со стороны заказчика и исполнителя и перечислены члены команды проекта со стороны исполнителя с указанием их должностных обязанностей.

| Роль | ФИО | Должностная ответственность |
| --- | --- | --- |
| Спонсор (инициатор Проекта) | Коровкина Нина Леонидовна | - Генеральная ответственность за достижение результатов проекта; - Формирование структуры управления проектом; - Принятие окончательного решения при возникновении спорной ситуации; - Утверждение изменений основных параметров проекта, обеспечение при необходимости дополнительного финансирования и привлечения дополнительных людских ресурсов; - Участие в управлении проектом и своевременное принятие решений, обеспечивающих успешное завершение проекта; - Утверждение подходов к выполнению проекта и прием результатов проекта в соответствии с утвержденными подходами; - Утверждение документов, завершающих этапы работ по Проекту и Акта сдачи-приемки работ по Договору - Выполнение функций председателя на заседаниях Управляющего Комитета; |
| Руководитель Проекта со стороны ОАО «Заказчик» | Петров П.П. | - Обеспечение сохранности проектной документации на электронных и бумажных носителях; - Участие в подготовке общего плана на этапы Проекта и детальных планов работ проектных групп на месяц; - Контроль выполнения работ на Проекте в полном соответствии с установленными объемом и сроками, контроль качества - Разработка Проектных процедур; - Выполнение функций председателя на заседаниях Оперативного Совета; - Организация (подготовка повестки заседаний) заседаний Управляющего комитета и Оперативного Советов; - Решение проблем, возникающих на уровне подразделений Проектной группы, и, при необходимости, их вынесение на уровень Оперативного Совета или Управляющего комитета; - Представление Управляющему комитету отчета о статусе проекта. - Согласование проектных решений. |
| Руководитель Проекта со стороны ОАО «Исполнитель» | Сидоров С.С. | - Подготовка общего плана на этапы Проекта и детальных планов работ проектных групп на месяц; - Оперативное руководство выполнением работ на Проекте в полном соответствии с установленными объемом и сроками, контроль качества - Проведение оперативных Рабочих совещаний; - Оперативное руководство выполнением планов работ Проекта; - Подготовка повестки заседаний Оперативных Советов и участие в заседаниях Оперативного Совета; - Представление на Оперативном Совете отчета о статусе проекта; - Решение проблем, возникающих на уровне проектных групп, группы интеграции и, при необходимости, их вынесение на уровень Оперативного Совета; - Согласование проектных решений. |
| Системный архитектор | Тарасов А.Е. | - Оценка ресурсов, требуемых для реализации проекта - Определение стандартов и процедур внедрения - Участие в совещаниях по проекту - Определение необходимых интерфейсов - Определение несоответствия требований функциональности системы - Демонстрация функциональности системы - Разработка проектных решений по автоматизации бизнес-процессов функциональных блоков - Интеграция с прочими процессами внедряемой системы - Выявление возникающих функциональных разрывов - Проверка качества информационной системы (Заключительное интеграционное тестирование) - Окончательная настройка и анализ производительности системы |
| Администратор проекта | Михеев А.Р. | - Участие в совещаниях по проекту - Определение требований к инфраструктуре проекта - Определение требований к оперативной поддержке проекта - Создание рабочей среды для проектных групп - Приобретение аппаратных средств для реализации проекта |
| Бизнес-аналитик | Лебедева А.А. | - Определение ключевых пользователей внедряемой системы - Интервьюирование ключевых пользователей внедряемой системы - Участие в оценке ресурсов, требуемых для реализации проекта - Проведение семинаров по определению бизнес-требований к системе - Описание существующих бизнес-процессов по функциональным блокам - Разработка проектных решений по автоматизации бизнес-процессов функциональных блоков - Выявление функциональных разрывов - Участие в проверке качества разработанной информационной системы - Подготовка предложений дальнейшего развития системы - Оценка характеристик исполнения реальных бизнес-процессов во внедренной системе |
| Бизнес-аналитик | Куракина Е.А. | - Определение ключевых пользователей внедряемой системы - Интервьюирование ключевых пользователей внедряемой системы - Проведение семинаров по определению бизнес-требований к системе - Определение несоответствия требований функциональности внедряемой системы - Описание существующих бизнес-процессов о функциональным блокам - Разработка проектных решений по автоматизации бизнес-процессов функциональных блоков - Выявление функциональных разрывов - Окончательная настройка и анализ производительности системы - Оценка производительности внедренной системы и предложение усовершенствований - Оценка характеристик исполнения реальных бизнес-процессов во внедренной системе |
| Руководитель группы разработки | Александров Г.Н. | - Определение требований к инфраструктуре проекта - Участие в совещаниях по проекту - Разработка проектных решений по автоматизации бизнес-процессов функциональных блоков - Создание системного управления процессом разработки, настройки сред обеспечения качества и продуктивной эксплуатации - Контроль разработки расширений функциональности - Участие в анализе производительности системы |
| Программист | Иванов П.Р. | - Разработка расширений функциональности - Разработка интерфейсных программ - Создание отчетов и формуляров |
| Программист | Петров К.В. | - Разработка расширений функциональности - Разработка интерфейсных программ - Создание отчетов и формуляров |
| Программист | Николаев П.М. | - Разработка расширений функциональности - Закрепление ролей, прав доступа в разрабатываемой системе |
| Руководитель группы тестирования | Дудин И.М. | - Определение требований к инфраструктуре проекта - Участие в совещаниях по проекту - Создание системного управления, включая планы тестирования, настройки сред обеспечения качества - Конфигурирование, тестирование и утверждение прототипа системы - Разработка сценариев тестирования |
| Специалист по тестированию | Демиденко О.А. | - Разработка сценариев тестирования - Тестирование: Моделирование полного цикла ведения бизнеса |
| Руководитель группы интеграции | Иванов Е.Ю. | - Определение требований к инфраструктуре проекта - Участие в совещаниях по проекту - Определение интерфейсов интеграции с существующими приложениями - Интеграция с прочими процессами внедряемой системы - Проверка готовности интерфейсов для переноса основных данных |
| Ведущий специалист по интеграции ИС | Семенов У.А. | - Интеграция с прочими процессами внедряемой системы - Интеграция с существующими приложениями - Определение требований к данным для загрузки в систему и проектирование репозитариев - Разработка программ переноса данных - Подготовка конвертеров данных - Проверка готовности интерфейсов для переноса основных данных |
| Программист | Тюрин И.Т. | - Разработка программ переноса данных - Подготовка конвертеров данных - Подготовка и перенос основных справочников - Подготовка и перенос начальных данных |
| Руководитель группы обучения и сопровождения | Макеев М.А. | - Определение требований к инфраструктуре проекта - Участие в совещаниях по проекту - Демонстрация функциональности системы Заказчику - Разработка программы обучения конечных пользователей - Контроль процесса поддержки промышленной эксплуатации |
| Консультант | Макаренко А.К. | - Разработка документации и обучающих материалов для конечных пользователей - Подготовка и проведение обучения конечных пользователей - Оценка готовности конечных пользователей - Обеспечение текущего обучения, поддержка ведения документации, управление знаниями - Поддержка промышленной эксплуатации |
| Консультант | Зайцев М.Т. | - Разработка документации и обучающих материалов для конечных пользователей - Подготовка и проведение обучения конечных пользователей - Оценка готовности конечных пользователей - Обеспечение текущего обучения, поддержка ведения документации, управление знаниями - Поддержка промышленной эксплуатации |