- Квалификации (по фазам работ)

Условные обозначения:

| 1 | Ответственный исполнитель |
| --- | --- |
| 2 | Разработчик |
| 3 | Участник |

| # | Работы | Коровкина Н.Л. Спонсор | Сидоров С.С. Руководитель (Исп) | Михеев А.Р. Администратор (Исп) | Петров П.П. Руководитель (Зак) | Розвальнев Р.О. Администратор (Зак) | Тарасов А.Е. Системный архитектор | Куракина Е.А. Бизнес-аналитик | Лебедева А.А. Бизнес-аналитик | Александров Г.Н. Руководитель группы 1 | Иванов П.Р. Программист | Петров К.В. Программист | Николаев П.М. Программист | Иванов Е.Ю. Руководитель группы 2 | Семенов У.А. Ведущий специалист | Тюрин И.Т. Программист | Дудин И.М. Руководитель группы 3 | Демиденко О.А. Тестировщик | Макеев М.А. Руководитель группы 4 | Макаренко А.К. Консультант | Зайцев М.Т. Консультант |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Выбор стратегии внедрения | 3 | 3 |  | 3 |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Открытие проекта | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Оценка ресурсов, требуемых для реализации проекта |  | 3 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Определение требований и стандартов проекта |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
| 1.5 | Создание организационной структуры проекта |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
| 2.1 | Окончательное определение и документирование требований компании |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Определение и анализ бизнес-процессов ОАО «Заказчик» |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 2.3 | Разработка проектных решений по автоматизации бизнес-процессов соответствующего функционального блока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Обучение команды проекта |  | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 2.5 | Разработка проектных решений | 3 | 3 |  | 3 |  | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Первоначальное тестирование предлагаемых решений | 3 | 3 |  | 1 |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация системного администрирования |  | 3 | 2 | 3 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Разработка и утверждение базовой конфигурации |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |
| 3.3 | Тестирование |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |
| 3.4 | Отладка и демонстрация системы ключевым пользователям |  |  | 3 |  | 3 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 4.1 | Уточнение управления и устранение оставшихся недостатков | 3 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Обучение конечных пользователей |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |
| 4.3 | Осуществление подготовки системы к промышленному старту |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Перенос основных данных в продуктивную среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ввод начальных данных, доработка деталей |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Обеспечение поддержки пользователей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |
| 5.3 | Приемка, закрытие списка проблем | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Определение планов дальнейшего развития системы | 3 | 3 |  | 3 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |